부동산 실생활 정보 플랫폼

개발 계획서

"이 집에서 실제로 살면 어떤 하루를 보내게 되는가"

버전  v1.0

작성일  2025년

# 1. 서비스 개요

## 1.1 서비스 컨셉

기존 부동산 앱(호갱노노, 아실, 네이버 부동산)은 매매/전세/월세 가격 정보 중심으로 구성되어 있습니다.

본 서비스는 실제 거주자 관점에서 "이 집에서 살면 어떤 하루를 보내게 되는가"를 보여주는 실생활 정보 플랫폼입니다.

아파트 단지 및 동 선택 시, 해당 위치를 기준으로 교통/학군/생활 인프라/환경/미래가치를 한눈에 확인할 수 있습니다.

## 1.2 핵심 차별화

| 구분 | 기존 앱 | 본 서비스 |
| --- | --- | --- |
| 정보 중심 | 가격 (매매/전세/월세) | 실생활 (교통/학군/병원/환경) |
| 교통 정보 | 지하철 거리 표시 | 출발시간 입력 → 실제 도착시간 계산 |
| 학군 정보 | 학교 위치만 표시 | 성취도 등급 + 등하교 안전경로 + 안전점수 |
| 지형 정보 | 없음 | 경사도 색상 오버레이 + 고도 단면도 |
| 미래 정보 | 없음 | 재개발구역 + GTX 예정역 + 용도지역 |
| 데이터 출처 | 자체 DB + 중개사 | 전국 공공데이터 100% 활용 |

## 1.3 타겟 사용자

- 아파트 구매/임대를 고려 중인 실거주 목적 가구

- 아이가 있거나 출산 예정인 육아 가정

- 출퇴근 편의성을 중요하게 생각하는 직장인

- 학군을 중요하게 고려하는 학부모

## 1.4 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 | React 기반, SEO 유리, 정적 생성 지원 |
| Backend | FastAPI (Python) | 공공API 중계, 빠른 개발, 비동기 지원 |
| Database | PostgreSQL + PostGIS | 위치 기반 쿼리, 반경 내 시설 조회 |
| 지도 | 카카오맵 API | 국내 주소 정확도 최고, 무료 한도 넉넉 |
| 캐싱 | Redis | 공공API 호출 최소화, 응답속도 향상 |
| 배포 (프론트) | Vercel | GitHub 연동 자동 배포, 무료 티어 |
| 배포 (백엔드) | Railway | FastAPI 컨테이너, 무료 티어 |

# 2. 기능 아이템 목록

아파트 단지 + 동 선택을 기준으로 아래 45개 기능을 제공합니다. 전국 지원 여부는 공공데이터 가용 범위에 따라 구분합니다.

## A. 교통

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 주변 지하철역 + 도보시간 | 국토부 | 부분 (지하철 도시만) |
| A2 | 출발시간 입력 → 배차 기반 실제 탑승+도착시간 | 서울 열린데이터광장 | 부분 |
| A3 | 버스 노선 + 정류장 위치 | 공공데이터포털 | ✅ 전국 |
| A4 | 복합경로 (도보+버스+지하철) 시뮬레이션 | 공공데이터포털 | ✅ 전국 |
| A5 | 따릉이/공공자전거 대여소 | 서울시 | 부분 |
| A6 | GTX 예정역 위치 | 국토부 | 수도권만 |
| A7 | 공항버스 정류장 | 공공데이터포털 | ✅ 전국 |

## B. 등하교 안전

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 배정 초/중/고 위치 + 도보경로 | 교육부 학교알리미 | ✅ 전국 |
| B2 | 등하교 경로 위 횡단보도/신호등 표시 | 국토부 도로시설물 | 부분 |
| B3 | 스쿨존 범위 표시 | 경찰청 | ✅ 전국 |
| B4 | 경로상 오르막/위험구간 표시 | 국토지리정보원 DEM | ✅ 전국 |
| B5 | 학교까지 도보 소요시간 | 계산값 | ✅ 전국 |

## C. 학군

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 배정 학교 학업성취도 등급 | 교육부 학교알리미 | ✅ 전국 |
| C2 | 학원 위치/과목 분류 | 교육부 학원정보 | ✅ 전국 |
| C3 | 학교 학생수/학급수 (과밀여부) | 교육부 학교알리미 | ✅ 전국 |
| C4 | 도서관 위치/운영시간 | 문화부 도서관정보나루 | ✅ 전국 |

## D. 장보기/마트

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 대형마트 위치 + 영업시간 + 도보시간 | 산업부 대규모점포DB | ✅ 전국 |
| D2 | 슈퍼마켓/식자재 위치 | 소상공인 상가DB | ✅ 전국 |
| D3 | 편의점 위치 (24시 여부) | 소상공인 상가DB | ✅ 전국 |
| D4 | 전통시장 위치 | 소상공인진흥공단 | ✅ 전국 |

## E. 의료

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 소아과 위치 + 영업시간 | 건강보험심사평가원 | ✅ 전국 |
| E2 | 소아 응급실 24시 여부 | 건강보험심사평가원 | ✅ 전국 |
| E3 | 산부인과 위치 | 건강보험심사평가원 | ✅ 전국 |
| E4 | 일반병원/의원 위치 | 건강보험심사평가원 | ✅ 전국 |
| E5 | 약국 위치 + 심야/24시 여부 | 건강보험심사평가원 | ✅ 전국 |

## F. 육아 인프라

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 어린이집 위치/정원/현원 | 복지부 e-보육 | ✅ 전국 |
| F2 | 유치원 위치/정보 | 교육부 유치원알리미 | ✅ 전국 |
| F3 | 산후조리원 위치 | 복지부 | ✅ 전국 |
| F4 | 어린이공원/놀이터 위치 | 행안부 | ✅ 전국 |

## G. 공원/외부공간

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 근린공원 위치/면적 | 국토부 | ✅ 전국 |
| G2 | 체육공원/운동시설 위치 | 국토부 | ✅ 전국 |
| G3 | 하천/수변공원 | 국토부 | ✅ 전국 |
| G4 | 도시숲/가로수길 | 산림청 | ✅ 전국 |
| G5 | 공공 수영장/체육시설 | 국민체육진흥공단 | ✅ 전국 |

## H. 환경/안전

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 공기질 실시간 (미세먼지/초미세먼지) | 에어코리아 | ✅ 전국 |
| H2 | 공기질 월별 패턴 통계 | 에어코리아 과거데이터 | ✅ 전국 |
| H3 | 침수 위험구역 | 행안부 | ✅ 전국 |
| H4 | 급경사지 위험구역 | 행안부 | ✅ 전국 |
| H5 | 소음측정 데이터 (철도/도로) | 환경부 | 부분 (측정소 한정) |

## I. 지형

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | 단지~출구 경사도 색상 오버레이 | 국토지리정보원 DEM | ✅ 전국 |
| I2 | 주요 동선 고도 단면도 차트 | 국토지리정보원 DEM | ✅ 전국 |
| I3 | 단지 내 동 위치 (정문 거리) | 국토부 공동주택 API | ✅ 전국 |

## J. 도시계획/미래가치

| # | 기능 | 데이터 출처 | 전국 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 용도지역 (주거/상업/공업) 오버레이 | 국토부 토지이용규제 | ✅ 전국 |
| J2 | 재개발/재건축 구역 표시 + 사업단계 | 국토부/각 지자체 | 부분 (지자체별) |
| J3 | GTX/광역철도 예정노선 + 예정역 | 국토부 고시 파싱 | 수도권 중심 |

# 3. 개발 단계 계획 (Phase 0~6)

지도 위에 데이터를 하나씩 쌓아가는 방식으로 개발합니다. 각 Phase는 독립적으로 배포 가능한 완성 상태를 목표로 합니다.

| Phase | 내용 | 주요 기능 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 기반 구축 | 카카오맵 연동, 아파트 검색, 동 선택, 기본 UI | 2~3주 |
| Phase 1 | 생활 인프라 | 병원/마트/육아/공원 지도 표시 + 도보시간 | 4~6주 |
| Phase 2 | 교통 | 출발시간 기반 도착시간 계산, 도보/자동차 경로 | 3~4주 |
| Phase 3 | 학군/교육 | 배정학교, 등하교 안전경로, 성취도, 학원 히트맵 | 3~4주 |
| Phase 4 | 환경/지형 | 공기질 실시간, 경사도 오버레이, 위험구역 | 3~4주 |
| Phase 5 | 도시계획 | 용도지역, 재개발구역, GTX 예정역 | 2~3주 |
| Phase 6 | 고도화 | 모바일 최적화, 광고 연동, SEO, 즐겨찾기/비교 | 4~6주 |

## Phase 0 - 기반 구축 (2~3주)

### 목표: 아파트 검색 → 동 선택 → 지도에 위치 표시

| Step | 작업 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 프로젝트 셋업 (Next.js + FastAPI + GitHub) | 로컬 프론트/백엔드 실행 확인 |
| 0-2 | 카카오맵 API 연동 + 기본 지도 렌더링 | 브라우저에서 카카오맵 정상 표시 |
| 0-3 | 기본 UI 레이아웃 (검색창/지도/정보패널) | 반응형 레이아웃 틀 완성 |
| 0-4 | 국토부 공동주택 API 연동 | 아파트 검색 시 데이터 정상 반환 |
| 0-5 | 검색 자동완성 + 동 선택 흐름 구현 | 검색 → 동 선택 → 지도 핀 표시 |
| 0-6 | 기본 정보 패널 (세대수/건축연도/주차 등) | 동 선택 시 기본정보 패널 표시 |
| 0-7 | Vercel + Railway 배포 환경 구성 | 실제 URL로 전체 흐름 동작 확인 |

## Phase 1 - 생활 인프라 (4~6주)

### 목표: 카테고리별 시설을 지도에 표시 + 도보시간 + 영업시간

| Step | 작업 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 공공데이터 API 키 일괄 발급 (10개) | 전체 API 응답 구조 파악 |
| 1-2 | 백엔드 데이터 파이프라인 (실시간형/DB적재형 분리) | 좌표 입력 → 반경 내 시설 반환 |
| 1-3 | 카테고리별 API 엔드포인트 구성 (5개 카테고리) | 카테고리별 정상 응답 |
| 1-4 | 지도 마커 레이어 + 카테고리 토글 ON/OFF | 토글로 마커 표시/숨김 동작 |
| 1-5 | 정보 패널 생활 탭 (의료/장보기/육아/공원 요약) | 패널 목록 클릭 → 지도 연동 |
| 1-6 | 도보시간 계산 (거리 기반 간이 + 카카오 API TOP3) | 모든 시설에 도보시간 표시 |
| 1-7 | 데이터 갱신 스케줄러 (APScheduler) | 자동 갱신 주기별 동작 확인 |

## Phase 2 - 교통 (3~4주)

### 목표: 출발시간 입력 → 실제 도착시간 계산 + 도보/자동차 경로 표시

| Step | 작업 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 교통 관련 공공API 키 발급 (지하철/버스/TOPIS) | 전체 API 응답 구조 파악 |
| 2-2 | 주변 지하철역/버스정류장/따릉이 마커 표시 | 주변 교통시설 지도 마커 표시 |
| 2-3 | 도보/자동차 경로 표시 (카카오 Mobility API) | 도보/자동차 경로선 지도 표시 |
| 2-4 | 출발시간 기반 지하철 도착시간 계산 (핵심) | 출발시간 입력 → 도착시간 계산 동작 |
| 2-5 | 버스 연동 + 지하철/버스 비교 표시 | 지하철/버스 비교 결과 표시 |
| 2-6 | 목적지 저장 기능 (로컬스토리지) | 목적지 저장 + 즉시 계산 동작 |
| 2-7 | 교통 탭 UI 전체 구성 | 교통 탭 전체 UI + 기능 연동 |

## Phase 3 - 학군/교육 (3~4주)

### 목표: 배정학교 + 등하교 안전경로 + 학업성취도 + 교육 인프라

| Step | 작업 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 교육 관련 공공API 키 발급 (학교알리미/학원/경찰청) | 전체 API 응답 구조 파악 |
| 3-2 | 학구도 API 기반 배정학교 조회 | 아파트 동 기준 배정학교 조회 동작 |
| 3-3 | 학교 지도 마커 표시 + 클릭 시 상세정보 패널 | 마커 클릭 → 도보경로 + 상세정보 표시 |
| 3-4 | 학업성취도 등급 시각화 (학교알리미 파싱) | 과목별 성취도 등급 바 차트 표시 |
| 3-5 | 등하교 안전경로 + 오버레이 (스쿨존/횡단보도/오르막) | 경로 + 안전점수 표시 |
| 3-6 | 학원 히트맵 + 과목별 카테고리 필터 | 학원 히트맵 + 필터 동작 |
| 3-7 | 도서관 위치/운영시간 표시 | 주변 도서관 표시 |
| 3-8 | 학군 탭 UI 전체 구성 | 학군 탭 전체 UI + 기능 연동 |

## Phase 4 - 환경/지형 (3~4주)

### 목표: 공기질 실시간 + 경사도 시각화 + 안전 위험구역

| Step | 작업 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 환경 관련 공공API 키 발급 (에어코리아/행안부/국토지리정보원) | 전체 API 응답 구조 파악 |
| 4-2 | DEM 데이터 가공 + 경사도 계산 + DB 적재 | 좌표 기반 경사도 조회 동작 |
| 4-3 | 경사도 색상 오버레이 (평지/약경사/경사/급경사) | 지도 위 경사도 색상 레이어 표시 |
| 4-4 | 경로 고도 단면도 차트 (Chart.js) | 경로별 고도 단면도 + 유모차 난이도 표시 |
| 4-5 | 에어코리아 실시간 공기질 연동 | 실시간 미세먼지/초미세먼지 표시 |
| 4-6 | 공기질 월별 패턴 통계 차트 | 월별 공기질 패턴 시각화 표시 |
| 4-7 | 침수/급경사지 위험구역 오버레이 + 소음 표시 | 위험구역 오버레이 + 소음 데이터 표시 |
| 4-8 | 환경 탭 UI 전체 구성 | 환경 탭 전체 UI + 기능 연동 |

## Phase 5 - 도시계획/미래가치 (2~3주)

### 목표: 이 동네 앞으로 어떻게 바뀌는지 한눈에

| Step | 작업 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 도시계획 관련 API 키 발급 (국토부/지자체) | 가용 API 키 발급 + 구조 파악 |
| 5-2 | 용도지역 색상 오버레이 (주거/상업/공업) | 용도지역 오버레이 + 클릭 정보 표시 |
| 5-3 | 재개발/재건축 구역 + 사업단계 표시 | 정비구역 경계선 + 단계 표시 |
| 5-4 | GTX/광역철도 예정노선 + 예정역 표시 | GTX 노선/예정역 지도 표시 |
| 5-5 | 도시계획시설 예정지 표시 (공원/도로/학교) | 예정시설 점선 경계 + 정보 표시 |
| 5-6 | 미래 탭 UI 전체 구성 + 면책 고지 | 미래 탭 전체 UI + 기능 연동 |

## Phase 6 - 고도화/서비스화 (4~6주)

### 목표: 실제 서비스 수준 완성 + 광고 수익화

| Step | 작업 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | UI/UX 고도화 (디자인 시스템 + 마커/패널 개선) | 전체 디자인 통일감 확보 |
| 6-2 | 모바일 최적화 + PWA 적용 | 모바일 전체 기능 정상 동작 |
| 6-3 | 성능 최적화 + Redis 캐싱 도입 | Lighthouse 성능 점수 80점 이상 |
| 6-4 | 즐겨찾기 + 3개 단지 비교 기능 | 즐겨찾기 저장 + 비교 테이블 동작 |
| 6-5 | 구글 애드센스 승인 + 광고 연동 | 애드센스 승인 + 광고 정상 표시 |
| 6-6 | SEO 최적화 (단지별 동적 메타태그 + 사이트맵) | 주요 단지명 검색 시 노출 확인 |
| 6-7 | 모니터링 (Sentry + GA) + 데이터 갱신 자동화 | 모니터링 대시보드 + 스케줄러 동작 |
| 6-8 | 법적 준비 (개인정보처리방침/이용약관/출처표기) | 필수 법적 페이지 완성 |

# 4. 전체 개발 타임라인

| Phase | 내용 | 기간 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 기반 구축 | 2~3주 | 3주 |
| Phase 1 | 생활 인프라 | 4~6주 | 9주 |
| Phase 2 | 교통 | 3~4주 | 13주 |
| Phase 3 | 학군/교육 | 3~4주 | 17주 |
| Phase 4 | 환경/지형 | 3~4주 | 21주 |
| Phase 5 | 도시계획 | 2~3주 | 24주 |
| Phase 6 | 고도화/서비스화 | 4~6주 | 30주 |
| 합계 |  | 약 5~6개월 |  |

※ 1인 개발 기준이며, 공공데이터 API 승인 대기 기간(1~3일)은 별도 고려 필요합니다.

# 5. API 키 관리 (CONFIG)

모든 API 키는 환경변수(.env)로 관리하며, 아래 CONFIG 파일에서 일괄 업데이트합니다.

백엔드(FastAPI) 기준으로 config.py 파일 하나에서 전체 관리합니다.

## 5.1 지도 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAKAO_MAP_API_KEY | 카카오맵 JavaScript API | 카카오 개발자센터 | 지도 렌더링, 마커, 경로선 표시 | 무료 (한도 내) |
| KAKAO_MOBILITY_API_KEY | 카카오 Mobility API | 카카오 개발자센터 | 도보/자동차 경로 계산 | 무료 (도보/자동차) |

## 5.2 교통 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEOUL_API_KEY | 서울 열린데이터광장 | data.seoul.go.kr | 지하철 시간표, 버스 도착정보 | 무료 |
| TOPIS_API_KEY | 국토부 TOPIS | 공공데이터포털 | 도로 실시간 교통정보 | 무료 |
| BUS_API_KEY | 전국 버스정보 | 공공데이터포털 | 전국 버스노선/정류장 | 무료 |

## 5.3 아파트/부동산 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLIT_APT_API_KEY | 국토부 공동주택 단지 | 공공데이터포털 | 아파트 단지 검색, 동 목록 | 무료 |
| MLIT_LAND_API_KEY | 국토부 토지이용규제 | 공공데이터포털 | 용도지역 조회 | 무료 |
| MLIT_URBAN_API_KEY | 국토부 도시계획시설 | 공공데이터포털 | 도시계획 예정시설 | 무료 |
| SCHOOL_ZONE_API_KEY | 학구도 API | 공공데이터포털 | 배정학교 학구도 조회 | 무료 |

## 5.4 의료 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIRA_API_KEY | 건강보험심사평가원 | www.hira.or.kr | 병원/약국/소아과/응급실 위치 및 영업시간 | 무료 |

## 5.5 교육 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHOOLINFO_API_KEY | 교육부 학교알리미 | schoolinfo.go.kr | 학교 기본정보, 학생수, 학업성취도 | 무료 |
| KINDER_API_KEY | 교육부 유치원알리미 | e-childschoolinfo.moe.go.kr | 유치원 위치/정보 | 무료 |
| ACADEMY_API_KEY | 교육부 학원정보 | 공공데이터포털 | 학원 위치/과목 분류 | 무료 |
| LIBRARY_API_KEY | 문화부 도서관정보나루 | data4library.kr | 도서관 위치/운영시간 | 무료 |

## 5.6 육아/복지 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHILDCARE_API_KEY | 복지부 e-보육 | childcare.go.kr | 어린이집 위치/정원/현원 | 무료 |
| POSTCARE_API_KEY | 복지부 산후조리원 | 공공데이터포털 | 산후조리원 위치 | 무료 |

## 5.7 생활 인프라 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOEL_STORE_API_KEY | 산업부 대규모점포 | 공공데이터포털 | 대형마트 위치/영업시간 | 무료 |
| SBIZ_API_KEY | 소상공인 상가DB | 소상공인진흥공단 | 편의점/슈퍼/식자재 위치 | 무료 |
| MARKET_API_KEY | 전통시장 현황 | 소상공인진흥공단 | 전통시장 위치 | 무료 |
| PARK_API_KEY | 국토부 공원 현황 | 공공데이터포털 | 근린공원/체육공원/하천 위치 | 무료 |
| FOREST_API_KEY | 산림청 도시숲 | 공공데이터포털 | 도시숲/가로수길 위치 | 무료 |
| SPORTS_API_KEY | 국민체육진흥공단 | 공공데이터포털 | 공공 수영장/체육시설 위치 | 무료 |
| PLAYGROUND_API_KEY | 행안부 어린이공원 | 공공데이터포털 | 놀이터/어린이공원 위치 | 무료 |

## 5.8 환경/안전 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIRKOREA_API_KEY | 환경부 에어코리아 | airkorea.or.kr | 실시간/예보/과거 공기질 데이터 | 무료 |
| FLOOD_API_KEY | 행안부 침수위험구역 | 공공데이터포털 | 침수 위험구역 위치 | 무료 |
| SLOPE_API_KEY | 행안부 급경사지 | 공공데이터포털 | 급경사지 붕괴위험지역 | 무료 |
| NOISE_API_KEY | 환경부 소음측정망 | 공공데이터포털 | 도로/철도 소음 측정 데이터 | 무료 |

## 5.9 지형 데이터

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NGII_API_KEY | 국토지리정보원 DEM | ngii.go.kr | 수치표고모델 (경사도 계산용) | 무료 (파일 다운로드) |

## 5.10 도시계획 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEOUL_REDEVELOP_KEY | 서울 정비구역 현황 | 서울 열린데이터광장 | 서울 재개발/재건축 구역 | 무료 |
| GYEONGGI_API_KEY | 경기 도시계획 | 경기데이터드림 | 경기 도시계획 정보 | 무료 |

## 5.11 경찰청 API

| 변수명 | 서비스 | 발급처 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLICE_API_KEY | 경찰청 어린이보호구역 | 공공데이터포털 | 스쿨존 위치/범위 | 무료 |

# 6. CONFIG 파일 구조

아래 구조로 백엔드 config.py 파일을 구성합니다. .env 파일에서 키를 읽어오며, 배포 시 환경변수로 주입합니다.

## 6.1 .env 파일 구조

# ── 지도 ──────────────────────────
KAKAO_MAP_API_KEY=
KAKAO_MOBILITY_API_KEY=
# ── 교통 ──────────────────────────
SEOUL_API_KEY=
TOPIS_API_KEY=
BUS_API_KEY=
# ── 아파트/부동산 ─────────────────
MLIT_APT_API_KEY=
MLIT_LAND_API_KEY=
MLIT_URBAN_API_KEY=
SCHOOL_ZONE_API_KEY=
# ── 의료 ──────────────────────────
HIRA_API_KEY=
# ── 교육 ──────────────────────────
SCHOOLINFO_API_KEY=
KINDER_API_KEY=
ACADEMY_API_KEY=
LIBRARY_API_KEY=
# ── 육아/복지 ─────────────────────
CHILDCARE_API_KEY=
POSTCARE_API_KEY=
# ── 생활 인프라 ───────────────────
MOEL_STORE_API_KEY=
SBIZ_API_KEY=
MARKET_API_KEY=
PARK_API_KEY=
FOREST_API_KEY=
SPORTS_API_KEY=
PLAYGROUND_API_KEY=
# ── 환경/안전 ─────────────────────
AIRKOREA_API_KEY=
FLOOD_API_KEY=
SLOPE_API_KEY=
NOISE_API_KEY=
# ── 지형 ──────────────────────────
NGII_API_KEY=
# ── 도시계획 ──────────────────────
SEOUL_REDEVELOP_KEY=
GYEONGGI_API_KEY=
# ── 경찰청 ────────────────────────
POLICE_API_KEY=

## 6.2 API 키 발급 우선순위

Phase 진행 순서에 맞춰 미리 발급 신청합니다. 일부 API는 승인까지 1~3일 소요됩니다.

| 우선순위 | Phase | 발급 필요 API | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | Phase 0 | KAKAO_MAP_API_KEY, MLIT_APT_API_KEY | 즉시 발급 가능 |
| 2순위 | Phase 1 | HIRA_API_KEY, SBIZ_API_KEY, MOEL_STORE_API_KEY, CHILDCARE_API_KEY, KINDER_API_KEY, POSTCARE_API_KEY, PARK_API_KEY, FOREST_API_KEY, SPORTS_API_KEY, PLAYGROUND_API_KEY | 승인 1~3일 소요 |
| 3순위 | Phase 2 | SEOUL_API_KEY, TOPIS_API_KEY, BUS_API_KEY, KAKAO_MOBILITY_API_KEY | 서울 API는 즉시 |
| 4순위 | Phase 3 | SCHOOLINFO_API_KEY, KINDER_API_KEY, ACADEMY_API_KEY, LIBRARY_API_KEY, SCHOOL_ZONE_API_KEY, POLICE_API_KEY | 학교알리미 파일 파싱 필요 |
| 5순위 | Phase 4 | AIRKOREA_API_KEY, FLOOD_API_KEY, SLOPE_API_KEY, NOISE_API_KEY, NGII_API_KEY | DEM 파일 다운로드 별도 |
| 6순위 | Phase 5 | MLIT_LAND_API_KEY, MLIT_URBAN_API_KEY, SEOUL_REDEVELOP_KEY, GYEONGGI_API_KEY | 지자체 API 안정성 확인 필요 |

본 계획서는 개발 진행에 따라 업데이트될 수 있습니다.

공공데이터 출처: 공공데이터포털 (data.go.kr) 외 각 기관 API