부동산 실생활 정보 플랫폼

개발 준비 체크리스트

Phase 0 ~ Phase 5  순서대로 준비하세요

API 키는 발급 후 .env CONFIG 파일에 입력

버전  v1.0

# 준비 순서 개요

Phase 순서대로 준비합니다. 다음 Phase API는 미리 신청해두세요 (승인 1~3일 소요).

| 단계 | Phase | 주요 준비 항목 | 소요시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP 1 | Phase 0 | 계정 가입, 카카오/아파트 API | 1~2일 |
| STEP 2 | Phase 1 | 생활 인프라 API 10개 | 3~5일 (승인 대기) |
| STEP 3 | Phase 2 | 교통 API, 서울 열린데이터 | 1~3일 |
| STEP 4 | Phase 3 | 교육 API, 학업성취도 파일 | 3~5일 (파일 수집) |
| STEP 5 | Phase 4 | 환경 API, DEM 파일 다운로드 | 3~7일 (대용량) |
| STEP 6 | Phase 5 | 도시계획 API, GTX 수동 정리 | 3~5일 |

# STEP 1  |  Phase 0 준비 (즉시 시작 가능)

가장 먼저 준비합니다. 아래 항목만 있으면 Phase 0 개발 즉시 시작 가능합니다.

## 1-1. 계정 가입 (무료)

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 카카오 개발자센터 가입 | developers.kakao.com → 회원가입 → 앱 생성 | 즉시 가능 |
| 2 | 공공데이터포털 가입 | data.go.kr → 회원가입 | 즉시 가능 |
| 3 | GitHub 가입 + 레포 생성 | github.com → 레포 생성 (private 권장) | 즉시 가능 |
| 4 | Vercel 가입 | vercel.com → GitHub 연동 가입 | 즉시 가능 |
| 5 | Railway 가입 | railway.app → GitHub 연동 가입 | 즉시 가능 |

## 1-2. API 키 발급

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 카카오맵 JavaScript API 키 | 카카오 개발자센터 → 앱 → 플랫폼 → Web → 도메인 등록 → JavaScript 키 복사 | 즉시 가능 |
| 7 | 카카오 Mobility API 키 | 동일 앱에서 REST API 키 복사 (같은 키 사용) | 즉시 가능 |
| 8 | 국토부 공동주택 단지 API | data.go.kr → 검색: 공동주택단지 → 활용신청 | 승인 필요 |

## 1-3. 개발 환경 설치

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Node.js 설치 | nodejs.org → LTS 버전 설치 → node -v 확인 | 즉시 가능 |
| 10 | Python 설치 | python.org → 3.11 이상 설치 → python --version 확인 | 즉시 가능 |
| 11 | Docker Desktop 설치 | docker.com → Docker Desktop 설치 → docker -v 확인 | 즉시 가능 |
| 12 | VS Code 설치 | code.visualstudio.com → 설치 | 즉시 가능 |
| 13 | Git 설치 | git-scm.com → 설치 → git --version 확인 | 즉시 가능 |

## 1-4. 나한테 전달할 정보

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | KAKAO_MAP_API_KEY | 카카오 개발자센터 → 내 앱 → 앱 키 → JavaScript 키 | 즉시 가능 |
| 15 | KAKAO_MOBILITY_API_KEY | 카카오 개발자센터 → 내 앱 → 앱 키 → REST API 키 | 즉시 가능 |
| 16 | MLIT_APT_API_KEY | 공공데이터포털 → 마이페이지 → 활용신청 목록 → 승인 후 | 승인 필요 |
| 17 | 서비스 도메인명 (미정이면 생략) | 예: realestate-life.com / 구매처: 가비아, 후이즈 | 즉시 가능 |
| 18 | 초기 서비스 지역 범위 | 전국 한번에 OR 수도권 먼저 OR 특정 지역 | 즉시 가능 |

# STEP 2  |  Phase 1 준비 (생활 인프라)

Phase 0 개발 시작과 동시에 미리 신청해두세요. 승인까지 최대 3일 소요됩니다.

## 2-1. 공공데이터포털 API 신청 (data.go.kr)

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 건강보험심사평가원 요양기관 현황 | 검색: 요양기관현황 → 활용신청 (병원/약국/소아과) | 승인 필요 |
| 2 | 산업통상자원부 대규모점포 현황 | 검색: 대규모점포 → 활용신청 (대형마트) | 승인 필요 |
| 3 | 소상공인진흥공단 상가DB | 검색: 소상공인 상가정보 → 활용신청 (편의점/슈퍼) | 승인 필요 |
| 4 | 국토부 공원 현황 | 검색: 도시공원 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 5 | 산림청 도시숲 현황 | 검색: 도시숲 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 6 | 국민체육진흥공단 체육시설 | 검색: 공공체육시설 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 7 | 행안부 어린이공원/놀이터 | 검색: 어린이놀이시설 → 활용신청 | 승인 필요 |

## 2-2. 별도 사이트 API 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 복지부 e-보육 어린이집 API | childcare.go.kr → 공공데이터 → API 신청 | 승인 필요 |
| 9 | 교육부 유치원알리미 API | e-childschoolinfo.moe.go.kr → 데이터 → API 신청 | 승인 필요 |
| 10 | 복지부 산후조리원 API | data.go.kr 검색: 산후조리원 → 활용신청 | 승인 필요 |

## 2-3. 나한테 전달할 API 키

| 환경변수명 | Phase | 발급처 URL |
| --- | --- | --- |
| HIRA_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (건강보험심사평가원) |
| MOEL_STORE_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (산업통상자원부) |
| SBIZ_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (소상공인진흥공단) |
| PARK_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (국토부 공원) |
| FOREST_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (산림청) |
| SPORTS_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (국민체육진흥공단) |
| PLAYGROUND_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (행안부) |
| CHILDCARE_API_KEY | Phase 1 | childcare.go.kr |
| KINDER_API_KEY | Phase 1 | e-childschoolinfo.moe.go.kr |
| POSTCARE_API_KEY | Phase 1 | data.go.kr (복지부) |

# STEP 3  |  Phase 2 준비 (교통)

서울 열린데이터광장은 별도 가입이 필요합니다. 공공데이터포털과 다른 계정입니다.

## 3-1. 서울 열린데이터광장 (data.seoul.go.kr)

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 서울 열린데이터광장 가입 | data.seoul.go.kr → 회원가입 | 즉시 가능 |
| 2 | 지하철 시간표 API 신청 | 검색: 지하철시간표 → 활용신청 | 즉시 가능 |
| 3 | 지하철 실시간 도착정보 API | 검색: 지하철실시간 → 활용신청 | 즉시 가능 |
| 4 | 버스 도착정보 API | 검색: 버스도착정보 → 활용신청 | 즉시 가능 |
| 5 | 따릉이 대여소 API | 검색: 따릉이 → 활용신청 | 즉시 가능 |

## 3-2. 공공데이터포털 API 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 전국 버스노선 API | data.go.kr 검색: 버스노선정보 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 7 | 전국 버스정류장 위치 API | data.go.kr 검색: 버스정류장정보 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 8 | 국토부 TOPIS 교통정보 API | data.go.kr 검색: TOPIS → 활용신청 | 승인 필요 |
| 9 | 공항버스 정류장 API | data.go.kr 검색: 공항버스 → 활용신청 | 승인 필요 |

## 3-3. 나한테 전달할 API 키

| 환경변수명 | Phase | 발급처 URL |
| --- | --- | --- |
| SEOUL_API_KEY | Phase 2 | data.seoul.go.kr |
| BUS_API_KEY | Phase 2 | data.go.kr (버스노선/정류장) |
| TOPIS_API_KEY | Phase 2 | data.go.kr (TOPIS) |
| AIRPORT_BUS_API_KEY | Phase 2 | data.go.kr (공항버스) |

# STEP 4  |  Phase 3 준비 (학군/교육)

학업성취도 데이터는 API가 없어서 파일을 직접 다운로드 후 전달해주셔야 합니다.

## 4-1. API 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 교육부 학교알리미 API | schoolinfo.go.kr → 공시정보 → API 신청 | 승인 필요 |
| 2 | 국토부 학구도 API | data.go.kr 검색: 학구도 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 3 | 교육부 학원 등록 현황 API | data.go.kr 검색: 학원교습소정보 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 4 | 경찰청 어린이보호구역 API | data.go.kr 검색: 어린이보호구역 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 5 | 국토부 도로시설물 API | data.go.kr 검색: 도로시설물 → 활용신청 (횡단보도) | 승인 필요 |

## 4-2. 도서관정보나루 가입 및 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 도서관정보나루 가입 | data4library.kr → 회원가입 | 즉시 가능 |
| 7 | 공공도서관 현황 API 신청 | data4library.kr → 오픈API → 신청 | 승인 필요 |

## 4-3. 파일 직접 다운로드 (API 없음)

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 학업성취도 데이터 다운로드 | schoolinfo.go.kr → 공시정보 → 학업성취도 → 연도별 엑셀 다운로드 (최근 3년치) | 즉시 가능 |

※ 학업성취도 파일은 다운로드 후 나한테 전달해주시면 DB 파싱 스크립트 만들어드릴게요.

## 4-4. 나한테 전달할 API 키 및 파일

| 환경변수명 | Phase | 발급처 URL |
| --- | --- | --- |
| SCHOOLINFO_API_KEY | Phase 3 | schoolinfo.go.kr |
| SCHOOL_ZONE_API_KEY | Phase 3 | data.go.kr (학구도) |
| ACADEMY_API_KEY | Phase 3 | data.go.kr (학원정보) |
| POLICE_API_KEY | Phase 3 | data.go.kr (경찰청) |
| ROAD_FACILITY_API_KEY | Phase 3 | data.go.kr (도로시설물) |
| LIBRARY_API_KEY | Phase 3 | data4library.kr |
| 학업성취도_엑셀파일 (3년치) | Phase 3 | schoolinfo.go.kr 다운로드 |

# STEP 5  |  Phase 4 준비 (환경/지형)

DEM 수치표고모델은 용량이 크기 때문에 미리 다운로드를 시작해두세요.

## 5-1. 에어코리아 API 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 에어코리아 회원가입 | airkorea.or.kr → 회원가입 | 즉시 가능 |
| 2 | 실시간 측정정보 API 신청 | airkorea.or.kr → 오픈API → 신청 | 즉시 가능 |
| 3 | 대기질 예보 API 신청 | 동일 사이트에서 신청 | 즉시 가능 |
| 4 | 측정소 정보 API 신청 | 동일 사이트에서 신청 | 즉시 가능 |

## 5-2. 공공데이터포털 API 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 행안부 침수위험구역 API | data.go.kr 검색: 침수위험구역 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 6 | 행안부 급경사지 위험구역 API | data.go.kr 검색: 급경사지 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 7 | 환경부 소음측정망 API | data.go.kr 검색: 소음측정 → 활용신청 | 승인 필요 |

## 5-3. DEM 수치표고모델 다운로드 (대용량 주의)

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 국토지리정보원 회원가입 | ngii.go.kr → 회원가입 | 즉시 가능 |
| 9 | DEM 5m 해상도 파일 다운로드 | ngii.go.kr → 공간정보 다운로드 → 수치표고모델 → 전국 (수GB, 지역별 분할 가능) | 즉시 가능 |

※ DEM 파일은 전국 기준 수십GB입니다. 지역별로 나눠서 다운로드 후 압축하여 전달해주세요.

※ 수도권 먼저 시작한다면 서울/경기/인천 지역 파일만 먼저 받아도 됩니다.

## 5-4. 에어코리아 과거 데이터 다운로드

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 월별 공기질 통계 파일 다운로드 | airkorea.or.kr → 통계정보 → 월별 평균 → 최근 3년치 다운로드 | 즉시 가능 |

## 5-5. 나한테 전달할 API 키 및 파일

| 환경변수명 | Phase | 발급처 URL |
| --- | --- | --- |
| AIRKOREA_API_KEY | Phase 4 | airkorea.or.kr |
| FLOOD_API_KEY | Phase 4 | data.go.kr (침수위험) |
| SLOPE_API_KEY | Phase 4 | data.go.kr (급경사지) |
| NOISE_API_KEY | Phase 4 | data.go.kr (소음측정) |
| DEM 수치표고모델 파일 | Phase 4 | ngii.go.kr 다운로드 (압축 전달) |
| 에어코리아 월별 통계 파일 (3년치) | Phase 4 | airkorea.or.kr 다운로드 |

# STEP 6  |  Phase 5 준비 (도시계획/미래가치)

지자체별로 API가 달라서 서울/경기를 먼저 구축하고 순차적으로 확대합니다.

## 6-1. 공공데이터포털 API 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국토부 토지이용규제 API | data.go.kr 검색: 토지이용규제 → 활용신청 (용도지역) | 승인 필요 |
| 2 | 국토부 도시계획시설 API | data.go.kr 검색: 도시계획시설 → 활용신청 | 승인 필요 |
| 3 | 국토부 지구단위계획 API | data.go.kr 검색: 지구단위계획 → 활용신청 | 승인 필요 |

## 6-2. 지자체별 재개발 API 신청

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 서울 열린데이터광장 가입 (이미 했으면 생략) | data.seoul.go.kr | 즉시 가능 |
| 5 | 서울 정비구역 현황 API | data.seoul.go.kr 검색: 정비구역 → 활용신청 | 즉시 가능 |
| 6 | 경기데이터드림 가입 | data.gg.go.kr → 회원가입 | 즉시 가능 |
| 7 | 경기 도시계획 정보 API | data.gg.go.kr → 검색: 도시계획 → 활용신청 | 승인 필요 |

## 6-3. GTX 수동 데이터 정리 (API 없음)

| No | 준비 항목 | 상세 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | GTX-A/B/C 예정역 위치 정리 | 국토부 보도자료에서 역명/위치 수집 → 엑셀로 정리 후 전달 | 즉시 가능 |
| 9 | 수도권 광역철도 연장 예정역 정리 | 각 노선별 고시문서 → 역명/좌표 수집 | 즉시 가능 |

※ GTX 역 위치 엑셀 양식: 노선명 / 역명 / 위도 / 경도 / 개통예정연도 / 현황(착공/예정)

## 6-4. 나한테 전달할 API 키 및 파일

| 환경변수명 | Phase | 발급처 URL |
| --- | --- | --- |
| MLIT_LAND_API_KEY | Phase 5 | data.go.kr (토지이용규제) |
| MLIT_URBAN_API_KEY | Phase 5 | data.go.kr (도시계획시설) |
| SEOUL_REDEVELOP_KEY | Phase 5 | data.seoul.go.kr (정비구역) |
| GYEONGGI_API_KEY | Phase 5 | data.gg.go.kr |
| GTX 예정역 엑셀 파일 | Phase 5 | 수동 정리 후 전달 |

# 전체 API 키 입력 시트

API 키 발급 후 아래 표에 직접 기입하거나 .env 파일에 입력하세요.

| 환경변수명 | Phase | API 키 값 |
| --- | --- | --- |
| KAKAO_MAP_API_KEY | Phase 0 |  |
| KAKAO_MOBILITY_API_KEY | Phase 0 |  |
| MLIT_APT_API_KEY | Phase 0 |  |
| HIRA_API_KEY | Phase 1 |  |
| MOEL_STORE_API_KEY | Phase 1 |  |
| SBIZ_API_KEY | Phase 1 |  |
| PARK_API_KEY | Phase 1 |  |
| FOREST_API_KEY | Phase 1 |  |
| SPORTS_API_KEY | Phase 1 |  |
| PLAYGROUND_API_KEY | Phase 1 |  |
| CHILDCARE_API_KEY | Phase 1 |  |
| KINDER_API_KEY | Phase 1 |  |
| POSTCARE_API_KEY | Phase 1 |  |
| SEOUL_API_KEY | Phase 2 |  |
| BUS_API_KEY | Phase 2 |  |
| TOPIS_API_KEY | Phase 2 |  |
| AIRPORT_BUS_API_KEY | Phase 2 |  |
| SCHOOLINFO_API_KEY | Phase 3 |  |
| SCHOOL_ZONE_API_KEY | Phase 3 |  |
| ACADEMY_API_KEY | Phase 3 |  |
| POLICE_API_KEY | Phase 3 |  |
| ROAD_FACILITY_API_KEY | Phase 3 |  |
| LIBRARY_API_KEY | Phase 3 |  |
| AIRKOREA_API_KEY | Phase 4 |  |
| FLOOD_API_KEY | Phase 4 |  |
| SLOPE_API_KEY | Phase 4 |  |
| NOISE_API_KEY | Phase 4 |  |
| MLIT_LAND_API_KEY | Phase 5 |  |
| MLIT_URBAN_API_KEY | Phase 5 |  |
| SEOUL_REDEVELOP_KEY | Phase 5 |  |
| GYEONGGI_API_KEY | Phase 5 |  |

API 키는 절대 외부에 공개하지 마세요. GitHub에 .env 파일을 올리지 않도록 .gitignore에 추가하세요.